地域ICT利活用広域連携事業

「福祉コミュニケーションサポートシステム委託」に関する

仕　　様　　書

阿蘇市地域振興公社　阿蘇テレワークセンター

平成23年８月16日作成　第３版

1.　業務要件

（1）業務目的

阿蘇市および産山村の約1万戸に配布されているおしらせ端末を利用した阿蘇あんしん福祉ネットシステムを再構築する業務を委託するもの

（2）業務名

福祉コミュニケーションサポートシステム委託業務

（3）システム構築の方針

①運用管理機能の簡素化・阿蘇テレワークセンターセキュリティポリシー対応・既存PC・おしらせ端末利用・安全性等の理由からWeb方式で構築する。

②平成２２年度作成の阿蘇あんしん福祉ネットの機能に管理機能の追加・修正をおこなう

③行政の組織や運用の変更に速やかに対応できるものとする。

④個人情報漏洩防止等に十分考慮したセキュリティ対策を施すものとする。

⑤おしらせ表示画面構成を改造しさらに見やすい画面とすること。

（4）業務範囲

本業務については、次に掲げる範囲を委託する。

①阿蘇あんしん福祉ネット機能の修正および機能追加に関するシステム設計

・業務分析

・要件定義

② 阿蘇あんしん福祉ネット機能の修正および機能追加。ただし可能であると判断した場合は既存システムの修正分をふくめた新規開発を提案してもよい

・カスタマイズ設計

・追加仕様設計

・既存プログラム修正及び単体テスト

・追加プログラム開発および単体テスト

・総合テスト

③ 稼働環境構築、既存のサーバ環境を修正する。可能であれば新規サーバ構築を提案して

もよい

・ネットワーク構築

・機器の調整、開発および修正ソフトウェアのインストール

・バックアップの設定

④ 運用支援

・運用手順、操作手順のマニュアル化

・関係職員への操作研修の実施

⑤ 試行運用

・試行運用期間中の運用支援

2.　システム要件

（1）システムの概要

本システムは、主に次に掲げる機能を追加および修正するものとする。

①画面構成の変更

グループ向けの通知やおしらせ配信時の追加メニュー表示を可能にするためのメニュー

構成の変更と画面あたりの表示文字数増加のためのタグ表示の削除

②おしらせ情報配信機能

阿蘇市および産山村で行政情報を配信する機能。世帯情報より特定世帯を選択しグルー

プ化する機能を有する。阿蘇市については、担当者ごとに配信機能を設定し、担当者の作成したおしらせ情報の校正・承認機能を有すること

③ごみカレンダーの表示修正

ごみカレンダーを地区別・月別に表示するように画面を修正する

④通知機能の追加

作成したグループを対象に連絡やアンケート・周知などを行うための機能の追加

⑤見守りシステムの管理移行

産山村地区も含めた、地区単位で管理・運用する形の見守りシステムに改修する

⑥診療所バス予約機能追加

資料所バス路線のバス停ごとの曜日で予約する機能。予約メールの配信機能

（2）システム要件

①阿蘇市・産山村に設置されている約9,600台のおしらせ端末での視聴が可能なシステムであること

（3）システムの利用環境

本システムの管理機能の利用数は以下のとおりとする。利用端末はすべて阿蘇市およ

び産山村の庁内ＬＡＮに配置されている業務用パソコンを使用する

① 利用対象職員

| 対象部署 | 阿蘇市区 | 産山村区 |
| --- | --- | --- |
| 管理端末数 | 16台 | 4台 |
| 利用対象職員数 | 16人 | 4人 |

② クライアント環境

クライアント環境はおしらせ端末である。おしらせ端末の仕様は別添１｢おしらせ端末説

明書｣参照

③ ネットワーク環境

既存サーバは、おしらせ端末網側におしらせ端末表示用のＷｅｂサーバとＤＢ／ファイルサーバ、インターネット側に管理用のＷｅｂサーバを配置している。これらは阿蘇テレワークセンター内の仮想サーバに構築しており、今回の機能修正・追加システムもこれを使用する予定であるが、必要であれば別途仮想サーバ構築を提案してもよい

（4）データの移行要件

今回は特にデータの移行を想定していないが、ＤＢ／ファイルサーバを新規に構築する場合は既存データの移行もおこなうこと

（5）セキュリティ要件

本システムのセキュリティ要件は、別添２「阿蘇テレワークセンターセキュリティポリシー」を基準として、以下のとおりとする

① データや通信の暗号化等データ保護及びセキュリティ管理に配慮したシステムとする。

② 使用者の使用資格確認、使用機能制限、データへのアクセス制限等が設定できること。

③ 使用者の操作履歴やデータの変更履歴を記録できること。その際、記録する項目を選択できること

④ システム稼働後も、本番環境に影響を及ぼさないテスト環境を用意し、プログラムテストや操作確認等に利用できるようにすること。

⑤ システム障害発生時の自動通知、記録、バックアップ、復旧機能等、管理上必要な要件を備えられていること

⑥ 想定する運用期間（運用開始後５年間）において、十分な処理能力及び記憶能力が確保されるように将来の要求性能の予測も含めてシステム構成をとること。また、万一、性能不足が発生した場合は、性能拡張が容易に行えること

⑦ 停電時には、システムを安全に自動停止できること。また、復電時にはシステムを正常に自動起動できる機能を備えていること

（6）スケジュール

下記の事項を参考にし、導入スケジュールを明らかにすること

① 平成24年2月11日から試行運用を開始すること

② 平成24年3月17日より本運用を開始すること

（7）職員操作研修

システムの本運用開始までに、次の職員研修を実施すること

| 研修名 | 主な内容 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| システム管理者研修 | システムの運用・管理に係る操作研修 | 8名 |
| 一般利用研修（各課担当者） | システムの利用に係る基本操作研修 | 12名 |

職員操作研修を実施するにあたっては、説明資料及び研修テキスト等の作成、機器の準備を含め全て受託者の負担で行うこと。会場の確保は阿蘇市で行う

3.　技術要件

既存システムのサーバ仕様は以下のとおりとなっている。阿蘇テレワークセンターデータセンター内に設置されている仮想サーバに構築されている

（1）ＤＢ（データベース）サーバ　１台

| ＯＳ | CentOS 5.5 |
| --- | --- |
| ＣＰＵ（ＶＭ） | Xeon 2.00GHz |
| メモリ容量 | 2GB |
| ハードディスク | 500GB |
| データベース | MySQL NFS |

（2）Ｗｅｂ（アプリケーション）サーバ　２台

| ＯＳ | CentOS 5.5 |
| --- | --- |
| ＣＰＵ | Xeon 2.00GHz |
| メモリ容量 | 2GB |
| ハードディスク | 20GB |
| コンテナ | Seasar2 2.4.43 |
| Webフレームワーク | SAStruts 1.0.4-sp8 |
| データベースアクセスフレームワーク | S2JDBC |
| HTTP | Apache Httpd(2.2.3) |

４.　運用要件

運用に関する要件は、以下のとおりとする

（1）アクセス数の集計

阿蘇あんしん福祉ネットのページごとの訪問者数の抽出をシステム管理者がおこなうことが可能であること。おしらせ網は原則インターネット回線に繋がっていないことに留意すること

（2）バックアップ

・事前にセットするリムーバブルメディアまたはテープへ、スケジューリングによりバックアップを開始し、操作することなく正常に終了すること

・サーバ障害時にバックアップメディアから復旧ができること

（3）障害対応

本システムに障害が発生した場合は、速やかに復旧作業に着手し復旧に努めること

（4）その他

・日常の運用管理において、職員によるサーバの操作がバックアップメディアの交換を除き、原則として発生しないこと

５.　保守サービス要件（別途契約）

（財）阿蘇市地域振興公社と別途保守契約を結ぶ場合のサービス要件は以下のとおりとする。ただし保守サービス契約を結ばない場合でも、システム運用開始後１年間は平日のシステムの障害対応および運用に関する問い合わせに対応可能な体制をとること

（1）システム対応窓口の設置

①システム全般に関する質問や運用に関する質問等、電話、ＦＡＸ、Ｅメールでの問い合わせに対応可能な担当者を配置すること

② 上記担当者は、平日の午前8 時30分から午後5 時30分まで、迅速な対応が執れる体制であること。また、その他時間帯についても、緊急時に連絡が取れるよう、連絡体制の整備を行うこと

（2）機器管理サービス

① ソフトウェア構成、設定情報等について管理を行うこと

② 運用上必要となる軽微な設定変更を行うこと

・作業実施後は、報告及び最新の機器構成管理台帳の提出を行うこと

③ 障害対応

・本システムに障害が発生した場合は，速やかに復旧作業に着手し、復旧に努めること

・発生した障害への対応状況（障害の内容、発生理由、対応経緯、実施作業等）について速やかに報告を行うこと

６.　契　約　要　件

本調達に係る契約についての要件は次のとおりとする。

(1)福祉コミュニケーションサポートシステム業務委託

①貴社が提案する本システムの開発に係る業務委託契約であり，システムの運用開始までに

必要な全ての作業を含むものとする。

②契約期間は契約締結日から平成24年3月16日までとする。

７.　成果物の納入、提出

受託者は、下記の成果物を指定する期日までに、指定する場所に納入及び提出すること。

・導入・開発計画書

・ユーザー操作マニュアル

・サーバ運用マニュアル

・カスタマイズ部分に係る設定ファイル、設計書等

・障害復旧マニュアル

・完了報告書

上記の全てを電子ファイル形式でＣＤ―ＲＯＭにより１部納入するとともに、紙により２部納入すること。なお、上記成果物についてパッケージ販売上等の都合で支障がある場合には、提案において変更を要する事項とその理由・根拠等を明記すること。