福祉コミュニケーションサポートシステム機能修正一覧

◆動画コンテンツ

以下の新システムに旧システムの動画コンテンツを移行する。メニューにタブなどをもちいる場合、戻り先に気をつける。

◆画面構成の修正

現行のメニューを以下のとおり修正する

1.タブをはずして、メニューボタンを最大８個まで表示できるようにする。

2.メニュー画面はおしらせの初期画面と同じ構成にし、必要に応じて表示メニューの増減

が可能にする。ただし、おしらせ画面と間違えないようなデザインとする。

3.表示すべき機能は以下のとおりとする。ただし１画面に全メニューがおさまる表示が望

ましいため表示メニューの統合をおこなう予定である。

阿蘇市

・各種案内（ごみカレンダー（月別・地区別）、乗り合いタクシー案内）

・なんでも相談室

・ふくしと健康

・市からおしらせ

・動画

上記メニューより上に見守りメニューと通知情報が発生した場合に表示される。

アンケート機能は通知機能に修正する。

産山村

・各種案内（ごみカレンダー（月別・地区別）、診療所案内、診療所バス案内、

乗り合いタクシー案内）

・福祉介護相談

・けいじ板

・役場からおしらせ

・動画

◆コンテンツ画面構成（詳細）の説明

1.コンテンツは以下の画面構成であること。みやすい画面であること

1)基本パーツは①タイトル②説明文③戻るボタン

2)説明文の左半分に④画像がある場合

3)説明文の下左側に⑤“電話するボタン”がある場合

4)説明文の下右側に⑥注意欄がある場合

2.コンテンツ作成時に自動でメニュー画面にも表示されること。メニュー項目は最大８項目。文字リンクは遅いのでメニューは他のものであること。

3.アップロードする画像の解像度をおしらせで表示するのに適当なサイズに自動で変更

する

◆機能の修正と追加

1.管理機能

1)見守りグループ作成機能

①地区一覧より対象地区を選択しＩＤとパスを割り当てる機能

②地区ごとのＩＤとパス一覧を検索・一覧表示できる

2)阿蘇・産山の全おしらせコンテンツの管理機能

コンテンツの登録・更新は特別な技能を必要としないものであること。

2.阿蘇市管理機能

1)担当者グループ作成

①ＩＰ情報を地区ごとに一覧表示して、対象世帯（世帯主名）をチェックし、担当者

グループを作成できる

②作成した担当者グループに与える機能を選択できる

与える機能は以下のいずれかまたは全部

a.コンテンツ登録・更新機能

市からおしらせ、なんでも相談室、福祉と健康のいずれかまたは全部

コンテンツの登録・更新は特別な技能を必要としないものであること

b.通知機能（後述）

③管理機能の管理者とＩＤとパスを登録・更新できる

2)おしらせコンテンツ校正・承認機能

担当者が作成したおしらせコンテンツを修正し、承認する機能。おしらせコンテンツ

は管理機能で承認されたもののみ表示・配信されること

3.阿蘇市担当者機能（阿蘇市管理機能で与えられた機能のみ利用可）

1)通知機能（現行のアンケート機能を修正する）

担当者が管理する担当者グループから対象者を選択し、通知内容と返信ボタン（２択）

表示開始日、表示期限等を登録する機能。阿蘇あんしん福祉ネット（阿蘇市版）のトップにメニュー表示されること。表示期限まで表示するが、返信処理をした時点で表示はしなくなるようにする。通知の返信結果一覧が担当者の管理画面でみられること（通知内容ごとに）

2)阿蘇市おしらせコンテンツ登録・更新

コンテンツの登録に特別な技能を必要としないものであること

4.産山村管理機能

1)産山村コンテンツ登録・更新機能

役場からおしらせ、介護福祉相談

コンテンツの登録・更新は特別な技能を必要としないものであること

2)産山村ごみカレンダー表示機能

産山村の月別のごみカレンダー表示機能。

3)診療所バス予約管理

予約は停車するバス停ごとにおこない、予約時にメール送信する

予約の一覧表示機能（路線別の日別で）

5.産山村診療所機能（3-3と同様の修正）

1)診療所案内管理（診療所案内の登録・更新）

コンテンツの登録・更新は特別な技能を必要としないものであること

2)掲示版（診療所の先生による医療関係のおしらせコンテンツ登録・更新）

コンテンツの登録・更新は特別な技能を必要としないものであること

6.区長機能（見守り管理機能）

阿蘇市・産山村社会福祉協議会に見守り申請のあった地区にＩＤとパスを割り当てる。区長は地区の見守り体制を管理する。現システムでは阿蘇市社会福祉協議会の機能である見守り管理機能を各地区の区長の管理機能に変更する。

1)管理より与えられたＩＤ・パスで対象地区の世帯主一覧を表示し、区長、民生委員他の役職とその他の見守りボランティアを選択する。

2)上記の見守りボランティアごとに、受け持ちの見守り対象者を地区の世帯一覧より選択し、見守り日を設定する。

3)地区の見守り活動状況は区長・民生委員のおしらせ端末上でその日の分が、区長の管理画面で指定の範囲日で確認できること

4)表示は見守り対象者や福祉協力員の画面を表示するためのメニュー画面が福祉ネットのメニューのトップに追加されるようにする。表示は見守り日にのみ表示されること

7.（参考）前年度構築の既存機能とその修正について

本仕様書は前年度に開発した機能を前提に修正を依頼する形で記述しておりますが、新規に参加される事業所様については、既存システムがどのようなものであるのかについて説明が必要であろうとおもいますので、既存の機能についての説明とそれをどのように修正しようとしているかについて以下に簡単に説明します。追加機能については上記1～6をご覧ください。

1)おしらせ端末ＩＰ情報のアップロード機能

おしらせ端末の端末情報はおしらせ端末管理機能より取得できますが、情報を管理している阿蘇市と阿蘇市に管理を委託されている阿蘇テレワークセンター以外では使用できません。この情報は端末のＩＰアドレスを取得して、端末の使用者を特定することに使われており、システム管理者および阿蘇市の管理者の管理メニューにこの情報のアップロードと修正機能があります。アップロードするデータの形式はＣＳＶです

2)現状のシステム仕様と修正内容

現状のシステムには

①おしらせの表示機能

②相談の表示機能

③乗合いタクシー予約電話機能

④公共施設電話帳一覧表示

⑤診療所バス予約機能

⑥おしらせ動画配信・画像配信機能（画像については投稿機能あり）

⑦福祉ボランティアによる地域の見守り実施状況管理機能

がありますが、①・②については現行システムでは管理からの更新が難しい（タグを修正する必要がある）ので簡単に登録・修正できるように修正します。

⑤についてはバス路線３路線の曜日ごとに予約できるようになっていますが、３路線のバス停ごとの曜日で予約できるように、また予約メールがおくれるように修正をする予定です。

⑦の見守り機能は、区長・福祉協力員・見守り対象者ごとに確認ボタンを配置し見守り確認後確認ボタンをクリックするもので、現在はメニュートップで表示されますが、機能を一部修正し、利用対象者は初期画面でメニュー表示するように修正する予定です。

上記の他の修正として画面構成の修正を行います。トップメニューは追加メニューが表示しやすいように横一列の５段表示にし、タグをとって表示可能部分を広げます。

５段で表示できない分は次ページに表示します。